SZPITAL  WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP  718-16-89-321  	REGON   450665024

fax 86 47 33 210   tel. centr. 86 47 33 900  wew. 314 – sekcja zamówień publicznych

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                  www.szpital-lomza.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Znak sprawy: ZT-SZP-226/02/11//2018 	         	                             10.08.2018 r.

Dotyczy Zapytania ofertowego na wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz ułożenie wykładziny ściennej w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży.

Zamawiający informuje, że zostało złożony wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, które treści wraz z wyjaśnieniem przekazujemy poniżej.

Pytanie 1

[…] zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji w/w zamówienia do dnia 28.09.2018 r.  
ze względu na długi termin dostawy stolarki medycznej.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie tylko terminu montażu stolarki drzwiowej, pozostałe terminy prac bez zmian do 31.08.2018

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Roman Nojszewski