- SZPITAL  WOJEWÓDZKI

- im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

- SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- NIP  718-16-89-321  	REGON   450665024

- tel. 86 47 33 268   fax 86 47 33 210

- e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                 www.szpital-lomza.pl

- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ZT-SZP-226/02/5/2020 	                         		                       	                       31 stycznia 2020 r.

KONKURS OFERT

na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym przez Szpital Wojewódzki 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży obejmującym „Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”

TERMIN SKŁADANIA  OFERT: 7 luty 2020 r.  godz. 10.00

dotyczy zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro
 – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z wymianę stolarki okiennej w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych  obejmujących , znak sprawy ZT-SZP-226/01/51/2019 ogłoszenie nr 626376-N-2019 z dnia 2019-11-22 oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zostały zamieszczone na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl.

3. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wojewódzki im K. S. Wyszyńskiego, 18 - 404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11 ( pawilon H i Dzienny Pobyt)

4. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: k

od CPV: 71.24.70.00-1 – nadzór nad robotami budowlanymi.

5. Praca Wykonawcy obejmuje nadzór nad realizacją zadania i jego rozliczenie w okresie realizacji, kontrolę zadania wykonywanego w okresie gwarancji oraz okresowe przeglądy i w przypadku stwierdzenia usterek, wyegzekwowanie ich usunięcia od Wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych.

6. Wykonawca wykona prace objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, etyki zawodowej oraz przepisami prawa, w tym szczególnie Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych.

7. Zamawiający zaleca, aby Inspektor Nadzoru dokonał wizyty w miejscu realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.

8. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją projektową znajdującą się w siedzibie Zamawiającego (Szpital Wojewódzki w Łomży Dział Utrzymania Ruchu Hotel Pielęgniarek II piętro) oraz na stronie internetowej szpitala www.szpital-lomza.pl.

9. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. 2016r poz. 290 ze zm.) i obejmuje w szczególności:

1) zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalnoprawną budowy,

2) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą przedmiotu zamówienia,

3) prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlano - instalacyjnych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy na przedmiot zamówienia,

4) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlano - instalacyjnych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

5) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlano - instalacyjnych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczanie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad, 6) dokonywanie odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu, etapów robót

7) udział w czynnościach odbioru końcowego oraz okresowych przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlano - instalacyjnych. W ramach tych czynności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do: a) stwierdzenia gotowości do odbioru, b) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

8) dbania o interesy Zamawiającego oraz podejmowania czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

9) pobytu na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umową oraz dokumentacją projektową,

10) potwierdzania faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad,

11) sygnalizowania Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlano - instalacyjnych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

12) udziału w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych terenu budowy/etapów robót i udziału w naradach technicznych –koordynacyjnych cotygodniowych z udziałem kierownika budowy, kierowników robót i zamawiającego i wykonawcy oraz prowadzenia z nich notatek,

13) reprezentowania interesów Zamawiającego na budowie,

14) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

15) udzielania Wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji,

16) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

17) kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów, oraz nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlano - instalacyjnych,

18) zlecania Wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości,

19) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlano - instalacyjnych po zakończeniu robót,

20) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych,

21) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,

22) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

23) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,

24) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.

10. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie decydować o:

1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlano - instalacyjnych;

3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umów zawartych z wykonawcami robót budowlano - instalacyjnych określających zakres przedmiotu zamówienia.

11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku konieczności będzie wnioskować o:

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora. 12. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie akceptować: propozycję Wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych odnośnie zmiany kierownika budowy lub kierownika robót na inną osobę niż wskazana w ofercie Wykonawcy.

13. Etap po zakończeniu robót. W okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim, do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:

1) finalizacja zadań wynikających z realizacji budowy;

2) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

3) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;

4) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 5) udział w okresowych przeglądach, jakie będą miały miejsce w okresie udzielonej gwarancji.

14. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie niniejszego postępowania w sytuacji gdy nie zostanie wyłoniony Wykonawca lub nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych związanych z wymianą stolarki okiennej w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT- SZP-226/01/51/2019

15.  Zamawiający wymaga dysponowania przez wykonawcę osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług:

- co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanej specjalności od dnia uzyskania wymaganych uprawnień,

- co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 2-letnie  doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanej specjalności od dnia uzyskania wymaganych uprawnień,

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych uznaje uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

- CZAS TRWANIA  ZAMÓWIENIA.

1. Czas trwania zamówienia: od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlano 
–  instalacyjnych realizowanego zadania inwestycyjnego do dnia 15 maja 2020 r.

2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlano – instalacyjnych realizowanego zadania inwestycyjnego, gwarancji liczonej od odbioru końcowego wykonanych prac.

3. Termin wykonania zamówienia określony w pkt 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlano-instalacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia objętego nadzorem.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi@szpital-lomza.pl.

2. Oryginały dokumentów i oświadczeń Wykonawca składa w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża: od poniedziałku 
do piątku od godziny 7.30 do 15.05.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę, przygotowaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt VII ppkt 1 niniejszego Konkursu ofert, należy złożyć w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie opisanej w następujący sposób:

OFERTA

na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym przez Szpital Wojewódzki obejmującym  Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

znak sprawy: ZT-SZP-226/02/5/2020

- Ofertę należy złożyć  w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża do dnia: 7 lutego 2020 r. do godz. 10.00. Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1505. Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Podana cena powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia (z podatkiem VAT*).

- Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

* Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

- Cenę wyrażoną w złotych polskich należy podać w formularzu ofertowym cyfrowo i słownie.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 60% |
| Dyspozycyjność | 30% |
| Czas Reakcji | 10% |

Przyjmuje się, że 1%=1 punkt.

Punktacja przyznawana w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie obliczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

1) W kryterium „CENA” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów w kryterium „CENA” zostanie obliczona według wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert podlegających ocenie

Ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%

oferowana cena brutto oferty badanej

2) W kryterium „DYSPOZYCYJNOŚĆ” maksymalną ilość punktów, tj. 30 pkt otrzyma oferta z najwyższą dyspozycyjnością.

Zamawiający będzie ustalał ilość punktów przyznaną ofercie w kryterium ,,DYSPOZYCYJNOŚĆ” zgodnie z poniższym:

a) obecność 2 dni w tygodniu - 5 pkt,

b) obecność 3 dni w tygodniu - 15 pkt,

c) obecność powyżej 3 dni w tygodniu - 30 pkt,

Ocena ofert w kryterium „DYSPOZYCYJNOŚĆ” zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym, złożonym przez Wykonawcę.

Wykonawca poda w Formularzu ofertowym informacje dotyczące obecności w pełnych dniach.

Przez dyspozycyjność inspektorów nadzoru rozumie się dostępność inspektorów na wezwanie Zamawiającego pod podanymi Zamawiającemu czynnymi numerami telefonów komórkowych:

1. w dni powszednie - stawiennictwo w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia po telefonicznym zawiadomieniu i uzgodnieniu lub uzyskanie konsultacji telefonicznej - w zależności od potrzeb,

2. w soboty i niedziele - w uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii prowadzonych prac stawiennictwo w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia po telefonicznym zawiadomieniu 
i uzgodnieniu lub uzyskanie konsultacji telefonicznej - w zależności od potrzeb,

3) W kryterium „CZAS REAKCJI” oferta może uzyskać max. 10 pkt.

Wymagany przedział czasu reakcji inspektorów nadzoru w godz. 8.00 –15.00.

Ocena ofert w kryterium „CZAS REAKCJI” zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym, złożonym przez Wykonawcę.

Wykonawca wskaże w ofercie czas reakcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym.

Wykonawca poda w Formularzu ofertowym informacje dotyczące czasu reakcji w pełnych godzinach (do 2, 3 lub 4 godzin).

Ilość punktów będzie przyznawana wg poniższych zasad:

- czas reakcji do 2 godzin od odbioru przez Wykonawcę (inspektorów nadzoru) informacji telefonicznej przekazanej przez Zamawiającego – 10 pkt

- czas reakcji do 3 godzin od odbioru przez Wykonawcę (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiającego – 7 pkt

- czas reakcji do 4 godzin od odbioru przez Wykonawcę (inspektora nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiającego – 5 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów łącznie w kryteriach: „CENA”, ,,DYSPOZYCYJNOŚĆ” i „CZAS REAKCJI”. Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt

- INFORMACJE DODATKOWE

- Wraz z ofertą Wykonawca składa:

- Formularz ofertowy – stanowiące załącznik nr 1 do Konkursu ofert

- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, – stanowiące załącznik nr 2 do Konkursu ofert wraz z dokumentami (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzającymi posiadanie przez te osoby uprawnień określonych przez Zamawiającego w Rozdziale I ust. 15 Konkursu ofert

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Zamawiający może poprawić w ofercie Wykonawcy oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu niniejszego Konkursu ofert oraz powiadomi Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów 
i została wybrana w niniejszym Konkursie ofert – o  miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest podpisać umowę w sprawie niniejszego zamówienia, w terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia o wyniku postępowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z następnym Wykonawcą, którego oferta złożona w przedmiotowym Konkursie ofert i spełnia określone w tym postępowaniu wymogi, w momencie niewywiązania się z realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, z którym podpisano umowę. W tym przypadku termin realizacji umowy zostanie uzgodniony między stronami.

- Informacje dotyczące niniejszego Konkursu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl w zakładce „Zamówienia poniżej 30 tys. Euro”.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,

- Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.:  86 4733 606  lub za pomocą poczty e-mail, adres:  iod@szpital-lomza.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym przez Szpital Wojewódzki obejmującym  Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT- SZP-226/02/5/2019

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 -  Formularz Ofertowy.

2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 1 do Konkursu ofert - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY**:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*:

……………………………………………..…………………………………………………….…

- Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

- REGON ………………………………………………………………………………………….…

- NIP   ……………………………………………………………….………………….……………

- Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

e-mail: ......................................................…………………………………………………..…

Osoba do kontaktów : .....................................................…………………………………..

FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18- 404  Łomża

Nawiązując do ogłoszenia o Konkursie ofert  na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym przez Szpital Wojewódzki obejmującym  Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/5/2020, składamy niniejszą ofertę za cenę: …………  zł brutto (słownie: ……………………………………..………………………złotych)

Oferujemy obecność  inspektorów nadzoru (kryterium oceny ofert: „DYSPOZYCYJNOŚĆ”): ...................... dni w tygodniu.

Oferujemy czas reakcji (kryterium oceny ofert „CZAS REAKCJI”): ............. godziny.

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w ogłoszeniu o Konkursie ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi niniejszego Konkursu ofert przedmiotem i zakresem.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres  30 dni  od upływu terminu składania  ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.

- Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, treścią ogłoszenia o konkursie i nie wnosimy
w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Ogłoszeniu o konkursie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

- *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem następujących podwykonawców i wskazujemy części zamówienia przewidziane do wykonania  przez podwykonawcę:

(tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)

| l.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza zrealizować z udziałem podwykonawców | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

10.  Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym Konkursie ofert.

12. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.........................................................

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................

13. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego w Konkursie ofert.

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. – jeżeli dotyczy

Na .............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty, której integralną część stanowią następujące załączniki:

- .................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2020 r.

..................................................................................                                                                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

*1 - niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego 
u zamawiającego, wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b w pkt 12.

Załącznik nr 2 do  Konkursu ofert – Wykaz osób

..............................................

..............................................

nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  DO REALIZACJI  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA  ŚWIADCZENIE USŁUG

składając ofertę w Konkursie ofert na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym przez Szpital Wojewódzki obejmującym  Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/5/2020,

oświadczamy,

że niżej wymienione osoby, skierowane do realizacji  zamówienia publicznego, posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia.

| Lp. | Imię i nazwisko | Podstawa do dysponowania osobą * | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie ( od daty uzyskania uprawnień) | Wykształcenie | Uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

* umowa o pracę, umowa – zlecenie, inne (wpisać jakie)

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. 2020 r.

.........................................................

podpis(y) osoby(osób) uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Do Wykazu osób należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień.

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

        - Umowa

      - Nr......../ZT-SZP- 226/02/5/2020

zawarta w dniu ……………… r. w Łomży,

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000024716, NIP 718-16-89-321, REGON 450665024,

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………...………..

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………….. z siedzibą w ……………………………………..

adres: …………………………………………………………..

wpisanym(ą) do KRS/EDG prowadzonego(ej) przez ……………………………………. pod numerem …………………………..

posiadającym(ą) NIP ………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

Umowa została zawarta w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy złożonej w Konkursie ofert na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przez Zamawiającego zadaniem inwestycyjnym obejmującym  Wykonanie robót budowlanych - wymianę stolarki okiennej w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży znak sprawy 
ZT-SZP-226/02/5/2020,

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający  zleca, a Wykonawca (zwany dalej także „Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego”) przyjmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad  realizowanym przez Zamawiającego zadaniem inwestycyjnym obejmującym  Wykonanie robót budowlanych -wymianę stolarki okiennej w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży sprawy ZT-SZP-226/01/51/2019, którego Wykonawca został wyłoniony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania robót budowlanych, znak sprawy ZT-SZP-226/01/51/2019,   ogłoszenie nr 626376-N-2019 z dnia 2019-11-22.

§ 2.

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

1. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisu art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. 2019r  poz. 1186 ze zm.) i obejmuje w szczególności:

1) zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno-prawną budowy,

2) wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych celem prawidłowego 
i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlano-instalacyjnych,

3) prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy wykonawca robót budowlano - instalacyjnych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy na przedmiot zamówienia,

4) kontrole jakości używanych materiałów, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez wykonawcę robót budowlano - instalacyjnych certyfikatów
 i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

5) żądanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlano - instalacyjnych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczanie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

6) dokonywanie odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu, etapów robót,

7) udział w czynnościach odbioru końcowego oraz okresowych przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlano - instalacyjnych. W ramach tych czynności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do:

a) stwierdzenia gotowości do odbioru,

b) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

8) dbania o interesy Zamawiającego oraz podejmowania czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

9) pobytu na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umową oraz dokumentacją projektową,

10) potwierdzania faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad,

11) informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlano - instalacyjnych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej w terminie 2 dni od dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu,

12) udziału w czynnościach przekazania wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych terenu budowy/etapów robót i udziału jako prowadzący w cotygodniowych naradach technicznych – koordynacyjnych z udziałem kierownika budowy, kierowników robót, zamawiającego i wykonawcy; do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy sporządzanie protokołów z każdej z narad technicznych – koordynacyjnych,

13) reprezentowania interesów Zamawiającego na budowie,

14) kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

15) udzielania wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji,

16) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

17) kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów, oraz nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez wykonawcę robót budowlano - instalacyjnych,

18) zlecania wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,

19) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez wykonawcę robót budowlano - instalacyjnych  po zakończeniu robót,

20) zapobiegania roszczeniom wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych,

21) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,

22) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

23) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,

24) udziału w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie decydować o:

1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlano - instalacyjnych;

3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umów zawartych z wykonawcami robót budowlano - instalacyjnych określających zakres przedmiotu zamówienia.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku konieczności, będzie wnioskować o:

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego inspektora.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie akceptować: propozycję wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych odnośnie zmiany kierownika budowy lub kierownika robót na inną osobę niż wskazana w ofercie Wykonawcy.

5. Do prowadzenia korespondencji na budowie będzie prowadzony dziennik budowy, który będzie znajdował się u kierownika  budowy.

6. Etap po zakończeniu robót.

W okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim, do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:

1) finalizacja zadań wynikających z realizacji budowy;

2) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

3) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;

4) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

5) udział w okresowych przeglądach, jakie będą miały miejsce w okresie udzielonej gwarancji.

7. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań.

8.  Wykonawca udziela gwarancji jakości na świadczone usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie określonym niniejszą umową na okres 5 lat.

9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stanowi załącznik do umowy.

10. W przypadku upływu ważności dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w okresie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nowy dokument potwierdzający kontynuowanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, na co najmniej 7 dni przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

11. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność Inspektorów Nadzoru.................................. dni w tygodniu (zgodnie ze złożoną ofertą).

12. Wykonawca zapewnia czas reakcji ………… godziny. (zgodnie ze złożoną ofertą).

13. Miejsce wykonania zamówienia: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża (Pawilon H i Dzienny Pobyt).

§ 3.

OSOBY SPRAWUJĄCE  NADZÓR

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował  przedmiot umowy  przy udziale osoby:

1) ........................................................... - posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

2)  ........................................................... - posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

2. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawi – w terminie 2 dni od dnia otrzymania żądania - aktualne uprawnienia osób, o których mowa w ust. 1,  potwierdzające posiadanie niezbędnych uprawnień do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 4.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) dostarczenie dokumentacji projektowej oraz umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlano-instalacyjnych i akceptowanie zmian kierownika budowy;

b) pisemne informowanie Wykonawcy o wszystkich sprawach mających wpływ na pełnioną przez niego funkcję;

c) organizowanie narad, spotkań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia  z udziałem Wykonawcy i inspektorów nadzoru.

2. Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia biurowego, sprzętu oraz środka transportu niezbędnych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 5.

CZAS TRWANIA UMOWY

1. Wykonawca rozpoczyna wykonywanie prac określonych niniejszą umową od dnia zawarcia umowy 
z wykonawcą robót budowlano - instalacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia objętego nadzorem do dnia 15 maja 2020 r., a w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia objętego nadzorem – do dnia zakończenia realizacji zamówienia objętego nadzorem.

2. Wykonawca zakończy wykonywanie prac określonych niniejszą umową z chwilą wykonania wszystkich czynności wynikających z gwarancji jakości udzielonej przez wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych, po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

3. Realizacja zamówienia będzie obejmować okresy trwania prac określonych w sposób następujący:

a) nadzór nad realizacją zadania i jego rozliczenie w okresie realizacji: od rozpoczęcia robót budowlano - instalacyjnych przez Wykonawcę do dnia zakończenia robót budowlano - instalacyjnych, odbioru końcowego i rozliczenia robót budowlano – instalacyjnych;

b) pełnienie nadzoru w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych gwarancji jakości i rękojmi, to jest przez okres udzielonej gwarancji przez wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych, liczonej od daty odbioru końcowego, w tym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych oraz wystawiania świadectw usunięcia wad.

4. Termin określony w § 5 ust.  1 umowy może ulec zmianie w przypadku  zmian terminu zakończenia robót przez wykonawcę robót budowlano – instalacyjnych.

5. W okresie udzielonej przez wykonawcę  przedmiotu zamówienia objętego nadzorem, gwarancji liczonego od dnia odbioru końcowego wykonanych prac,  Inspektor nadzoru zobowiązany jest  uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.

§ 6.

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ZAPŁATY

  - Za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, 
w kwocie brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………….…… zł)

podatek VAT .............%, co stanowi ……………… zł (słownie:………………..………………… zł)

netto: ................................... zł (słownie:…………………………………………………………… zł)

2.Strony ustalają, że rozliczenie nastąpi jednorazowo - fakturą płatną w terminie do 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i pozytywnym odbiorze robót od wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych. Wykonawca obowiązany jest najpóźniej wraz z  doręczeniem faktury końcowej przedstawić oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie od Wykonawcy za usługi przez ich wykonane.

3. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

4..  Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie przekazana na konto Wykonawcy o nr...............................................................................................................................................

5. Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

6. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za pisemną zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U.2015 poz.618 ze zm.).

§ 7.

ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2.  Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w poniższych okolicznościach 
w szczególności w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:

1) zmiana warunków płatności spowodowana koniecznością zharmonizowania warunków płatności 
z warunkami  uwzględniającymi  przyznane  środki finansowe wynikającymi z umowy zawartej 
z instytucją przyznającą pomoc,

2) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie robót budowlano - instalacyjnych  niezbędnych do realizacji zamówienia-termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac,

3) gdy prace objęte umową zostaną wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów,

4) zmiana osób pełniących  obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na inną osobę legitymującą się co najmniej uprawnieniami wymaganymi do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

5) zmiana terminu realizacji robót budowlano - instalacyjnych przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia o czas niezbędny do wykonania prac,

6)  zmiana terminu określonego w § 5 ust.  1 umowy,

7) zmiana  oznaczenia danych Zamawiającego i / lub Wykonawcy,

8) zmiana personelu Zamawiającego lub Wykonawcy,

9) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

10) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

3. Zamawiający uprawniony jest ograniczyć przedmiot umowy w stosunku do ilości usług nadzoru nad poszczególnymi częściami robót budowlano - instalacyjnych określonymi w umowie i ograniczenie to nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Zamawiającego, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4. W przypadku wcześniejszego zakończenia części robót budowlano - instalacyjnych lub gdy roboty budowlano - instalacyjnych  zostaną wstrzymane, wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie od wartości robót budowlano - instalacyjnych wykonanych przez Wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych  i wartości określonej w § 6 ust. 1 umowy.

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji zadania.

§ 8.

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiający rozwiąże umowę bez wypowiedzenia, jeśli Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

2. Zamawiającemu, niezależnie od ust. 1, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia w razie:

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- nierozpoczęcia świadczenia usługi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz niekontynuowania jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a zwłoka przekracza 10 dni,

3. Rozwiązanie  umowy  powinno  nastąpić w formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych 
i faktycznych rozwiązania.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dnia od dnia powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach.

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1-4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości:

a) 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia przez Wykonawcę,

b) 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego,

c) 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu którekolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy,

d) 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze prac zgłoszonych do odbioru lub za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przystąpieniu do udziału w przeglądzie gwarancyjnym,

e) 100,00 zł  za każdy dzień braku obecności na terenie prowadzonych robót, zgodnie z § 2 ust. 11 umowy od każdej z osób określonych w § 3 ust. 1 umowy,

f) ) 100,00 zł  za  każdy brak stawiennictwa  (czas reakcji) w określonym  czasie określonym w   § 2 ust. 12 umowy od każdej z osób określonych w § 3 ust. 1 umowy

g) 100,00 zł  za każdy stwierdzony brak obecności  w naradach, spotkaniach  organizowanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych od każdej z osób określonych w  § 3 ust. 1 umowy.

h) 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  w przedstawieniu dokumentu potwierdzającego kontynuowanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z § 2 ust. 10 umowy,

2. Kary umowne wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający potrąci z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania powyżej w/w wysokości na zasadach ogólnych.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamówienia.

6. Kary umowne podlegają sumowaniu.

§ 10.

PODWYKONAWSTWO

1*. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres przedmiotu umowy.

1*.Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres usług:
...............................................................................................................................................................

2*.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę (Zamawiający  żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia podwykonawcy, złożonego w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy).

3*. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania  podwykonawców jak za swoje.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W imieniu Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:

................................ ……..., tel. ……………........., e-mail:…………………….

2. W imieniu Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:

................................ ……..., tel. ……………........., e-mail:…………………….

3. Wszelkie zmiany składu osobowego i organizacji Wykonawcy przedstawionej w ofercie, wymagają zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem odpowiedzialności realizowanej na zasadach określonych w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zachowania formy pisemnej wymagają, w szczególności, następujące czynności prawne i faktyczne:

a) zmiana umowy - pod rygorem nieważności,

b) uzgodnienia dotyczące warunków realizacji niniejszej umowy - pod rygorem nieważności,

c) zawiadomienia o zmianach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, pod rygorem  odpowiedzialności z § 8 ust. 1  niniejszej  umowy,

d) korespondencja między stronami .

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego.

7. Wykonawca nie może przenieść w jakikolwiek sposób praw do niniejszej umowy na osoby trzecie.

8. Wykonawca zobowiązuje się z chwilą podpisania umowy dostarczyć Zamawiającemu aktualne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy oraz będzie z chwilą zakończenia ważności uprawnień dostarczał aktualne ważne dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia.

9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla  Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

................................                                                                                ......................................

Wykonawca                                                                                              Zamawiający

Załączniki do umowy:

1. kopia formularza ofertowego Wykonawcy

2. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień  osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

3. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik

4. umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana

5. polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić